### 1. 核心資料結構設計 (Nodes & Edges)

在 React Flow 中，所有的流程都是由節點（Nodes）和連線（Edges）組成。為了符合企業派單需求，您需要高度客製化 Node 內帶的 data 屬性。

#### 節點 (Nodes) 定義範例

請設計一個專屬的 Custom Node（例如命名為 TaskNode），裡面呈現「部門名稱」、「任務內容」、「負責人」與「進度狀態」。

JavaScript

const initialNodes = [
  // --- 階段一：成案 ---
  {
    id: 'stage-1-sales',
    type: 'taskNode', // 使用自定義的節點 UI
    position: { x: 250, y: 0 },
    data: {
      department: '業務部',
      task: '與業主洽談及簽約',
      assignee: '王業務',
      status: 'completed',
    },
  },
  {
    id: 'stage-1-legal',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 500, y: 0 },
    data: {
      department: '法務部',
      task: '合約相關把關',
      status: 'completed',
    },
  },
  {
    id: 'stage-1-budget',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 750, y: 0 },
    data: {
      department: '工務部 (預算組)',
      task: '專案預算編列與報價',
      status: 'completed',
    },
  },

  // --- 階段二：圖面 ---
  {
    id: 'stage-2-design',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 500, y: 150 },
    data: {
      department: '設計部',
      task: '現場測量、建模與出圖 (含BOM/下料表)',
      status: 'in-progress',
    },
  },

  // --- 階段三：並行處理 (備料/製造/施工) ---
  {
    id: 'stage-3-procurement',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 200, y: 300 },
    data: {
      department: '採購組',
      task: '依BOM表排定採購期程與持續進出料',
      status: 'pending',
    },
  },
  {
    id: 'stage-3-manufacturing',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 500, y: 300 },
    data: {
      department: '鋼構部',
      task: '廠區鋼構生產 (焊接/雷切/加工)',
      status: 'pending',
    },
  },
  {
    id: 'stage-3-construction',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 800, y: 300 },
    data: {
      department: '工務部 (工務組/專管組)',
      task: '現場施工管理與專案確保',
      status: 'pending',
    },
  },

  // --- 階段四：竣工 ---
  {
    id: 'stage-4-completion',
    type: 'taskNode',
    position: { x: 500, y: 450 },
    data: {
      department: '跨部門',
      task: '竣工驗收與請款',
      status: 'pending',
    },
  }
];

#### 連線 (Edges) 定義範例

Edges 用來定義任務的依賴關係 (Dependencies)。沒有前置任務的完成，後續任務的節點應該處於鎖定 (Disabled) 狀態。

JavaScript

const initialEdges = [
  // 成案階段的前置處理
  { id: 'e-sales-design', source: 'stage-1-sales', target: 'stage-2-design', animated: true },
  { id: 'e-budget-design', source: 'stage-1-budget', target: 'stage-2-design' },
  
  // 圖面完成後，觸發三線並行
  { id: 'e-design-procurement', source: 'stage-2-design', target: 'stage-3-procurement' },
  { id: 'e-design-manufacturing', source: 'stage-2-design', target: 'stage-3-manufacturing' },
  { id: 'e-design-construction', source: 'stage-2-design', target: 'stage-3-construction' },
  
  // 採購物料供給製造與施工 (節點間的橫向連線)
  { id: 'e-procurement-manufacturing', source: 'stage-3-procurement', target: 'stage-3-manufacturing', style: { strokeDasharray: '5,5' } },
  { id: 'e-procurement-construction', source: 'stage-3-procurement', target: 'stage-3-construction', style: { strokeDasharray: '5,5' } },
  { id: 'e-manufacturing-construction', source: 'stage-3-manufacturing', target: 'stage-3-construction' },
  
  // 三線匯聚至竣工
  { id: 'e-procurement-completion', source: 'stage-3-procurement', target: 'stage-4-completion' },
  { id: 'e-manufacturing-completion', source: 'stage-3-manufacturing', target: 'stage-4-completion' },
  { id: 'e-construction-completion', source: 'stage-3-construction', target: 'stage-4-completion' },
];

### 2. 視覺化流程圖概念 (Mermaid)

在 React Flow 畫布上，最後呈現的網狀結構邏輯大約會長這樣。這能讓所有參與部門對「誰在等誰」一目了然：

程式碼片段

graph TD
    subgraph 階段一: 成案
    A1(業務部: 洽談簽約)
    A2(法務部: 合約把關)
    A3(工務部預算組: 預算報價)
    end

    subgraph 階段二: 圖面
    B(設計部: 測量/簽證/BOM/出圖)
    end

    subgraph 階段三: 執行與施工
    C1(採購組: 持續採購進出料)
    C2(鋼構部: 廠區生產加工)
    C3(工務部工務組/專管組: 現場施工與管控)
    end

    subgraph 階段四: 竣工
    D(竣工驗收與結案)
    end

    A1 --> B
    A2 -.-> B
    A3 --> B

    B -->|交付 BOM| C1
    B -->|交付加工圖| C2
    B -->|交付工程圖說| C3

    C1 -.->|提供原料| C2
    C1 -.->|提供耗材/機具| C3
    C2 -->|交付鋼構件| C3

    C1 --> D
    C2 --> D
    C3 --> D

### 3. UI/UX 與互動設計建議 (Customizing React Flow)

為了讓這套系統在實務上好用，可以加入以下機制：

- Custom Node (客製化節點外觀)：

  - 不要使用預設的簡單方塊。建立一個 React 元件，裡面包含：部門標籤（用不同顏色區分，例如設計部藍色、鋼構部橘色）、進度條 (Progress Bar)、負責人頭像，以及「上傳夾檔」的按鈕圖示。

- 動態邊線 (Animated Edges)：

  - 利用 React Flow 的 animated: true 屬性。當一個任務正在進行（且有資料流動時，例如採購持續進料給鋼構部），連線可以呈現流動的動畫，讓使用者直覺看出目前的「專案瓶頸 (Bottleneck)」卡在哪個部門。

- 側邊欄資料連動 (Sidebar Integration)：

  - 當使用者點擊（onNodeClick）圖面階段的「設計部節點」時，右側滑出一個 Drawer，顯示詳細的圖面清單（結構計算書、簽證圖、一次加工圖等），並允許工程師在此回報完成進度。

- 自動排版 (Auto Layout)：

  - 若專案規模大，節點會非常多。強烈建議整合 Dagre.js 或 Elkjs 與 React Flow，這樣當系統自動生成派工單時，節點會自動排列整齊，不需要人工去拖拉對齊。